**ПРОЕКТ**

**инициативного бюджетирования** **для участия в конкурсном отборе**

**проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского**

**края № 1**

Индекс "\_\_\_\_\_\_\_\_"

**Платошинское сельское поселение Пермского муниципального района Пермского края**

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края (далее - Проект) | **Ремонт системы водоснабжения**  **в с.Платошино**  **«Я, ты, он, она – в доме всем нужна вода!»** | | |
| 2 | Сведения о видах источников софинансирования Проекта | | | |
| Виды источников | Сумма (руб.) | Софинансирование Проекта (%) | |
| 2.1 | Софинансирование Проекта в объеме не менее 10% стоимости Проекта | 250 000 | 20 | |
| 2.1.1 | Средства бюджета муниципального образования [<3>](consultantplus://offline/ref=BC6945D1A0B4CC699E21A9488C799CB109B5D80C70603D5480E4C6A1B3FFA5F75D9A901B971276E7AA237F39AB7F2C8CE0C6A78CD08871D1C7B7448Ba9lEI) | 125 000 | 50 | |
| 2.1.2 | Денежные средства граждан | 124 990 | 49,996 | |
| 2.1.3 | Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц [<4>](consultantplus://offline/ref=BC6945D1A0B4CC699E21A9488C799CB109B5D80C70603D5480E4C6A1B3FFA5F75D9A901B971276E7AA237F39A87F2C8CE0C6A78CD08871D1C7B7448Ba9lEI) | 10 | 0,004 | |
| 2.2 | Софинансирование Проекта не более 90% стоимости Проекта | 1 000 000 | 80 | |
| **2.3** | **Итого (общая стоимость Проекта)** | **1 250 000** | **100** | |
| 3 | Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 3.1-3.3): | | | |
| 3.1 | инициативная группа жителей численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, с указанием количества человек, ФИО, даты рождения | Кол-во чел. 10  1. Прядеина Т.М. 06.10.1973 г.р.  2. Смирнов В.В. 28.10.1973 г.р.  3. Абузова У.В. 16.05.1999 г.р.  4. Абузов Э.Р. 08.01.1998 г.р.  5. Тупицына Н.Н. 01.08.1971 г.р.  6. Лапшина Г.В. 11.04.1976 г.р.  7. Пирожкова Н.В. 15.08.1975 г.р.  8. Смирнова А.В. 28.08.2002 г.р.  9. Шайдер Л.В. 18.10.1956 г.р.  10. Семченко А.А. 06.12.1988 г.р. | | |
| 3.2 | орган территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) с указанием наименования ТОС |  | | |
| 3.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта с указанием реквизитов решения представительного органа муниципального образования о назначении и ФИО старосты |  | | |
| 3.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования, с указанием реквизитов решения представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право выступить инициатором Проекта |  | | |
| 4 | Сведения о месте реализации Проекта: | | | |
| 4.1 | городской округ/муниципальный округ/муниципальный район | Пермский муниципальный район | | |
| 4.2 | населенный пункт | с.Платошино | | |
| 4.3 | улица, номер дома (при наличии) | ул.Владимирова | | |
| 5 | Наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется Проект (далее - ВМЗ) (прописать ВМЗ), в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED852720E35430CC1B6FD82B13619BCEA269AC65D2E50BEA675926BCDF457EDA25B6C5D07023kFeFP) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или [Закона](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6290C6F234FD6385BA5BEC320B66E28615399129B7D8CC7121E05CD686kDeDP) Пермского края от 22 декабря 2014 г. N 416-ПК "О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае" (далее соответственно - Закон N 131-ФЗ, Закон N 416-ПК) | 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; | | |
| 5.1 | [статьи 14](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED852720E35430CC1B6FD82B13619BCEA269AC65D2E50BEA674B26E4D64678CF70E79F877D20FD40D784C2E6E210k8e9P) Закона N 131-ФЗ (для сельских поселений) (указать номер пункта) | 4 | | |
| 5.2 | [статьи 15](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED852720E35430CC1B6FD82B13619BCEA269AC65D2E50BEA674B26E4D3447DC527BFD0862165AB53D787C2E5E20C8A2D6Ak2e4P) Закона N 131-ФЗ (для муниципальных районов) (указать номер пункта) |  | | |
| 5.3 | [статьи 16](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED852720E35430CC1B6FD82B13619BCEA269AC65D2E50BEA674B26E4D3447CC721B0D0862165AB53D787C2E5E20C8A2D6Ak2e4P) Закона N 131-ФЗ (для муниципальных, городских округов) (указать номер пункта) |  | | |
| 5.4 | [статьи 2](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6290C6F234FD6385BA5BEC320B66E2860739C925B6DBD27029F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) Закона N 416-ПК (для сельских поселений) (указать номер пункта) | 1 | | |
| 6 | В случае если основанием для исполнения полномочия по решению ВМЗ, в рамках которого реализуется Проект, является соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению ВМЗ между муниципальными образованиями, указать реквизиты соглашения с обязательным приложением к Проекту копии соглашения | нет | | |
| 7 | Описание Проекта (заполнить каждую строку 7.1-7.4) | | | |
| 7.1 | цель Проекта | Повышение надежности и качества водоснабжения за счет проведения текущего ремонта участков сетей водопровода в с.Платошино по ул.Владимирова. | | |
| 7.2 | задачи Проекта | Отремонтировать участок внутриквартальной сети водопровода по ул.Владимирова в с.Платошино протяженностью 450 пог.метров методом горизонтального бурения; 2. Осветить ход реализации и результаты проекта в СМИ. | | |
| 7.3 | проблема, на решение которой направлен Проект | * Система водоснабжения села Платошино (ул.Владимирова) введена в эксплуатацию еще в 70-х – 80-х годах прошлого века, изношенность сетей составляет более 80 %. В последний год количество аварий на данных участках сетей водоснабжения увеличилось в 6 раз по сравнению с предыдущим. Каждая авария в системах водоснабжения нарушает обеспечение населения водой или делает воду непригодной для питья. * Сложность использования существующих стальных труб водоснабжения состоит в том, что близость к электрофицированной железнодорожной ветке дает эффект «блуждающих токов». Аварийная служба водопроводной организации, восстановив целостность поврежденной трубы, буквально через месяц вновь сталкивается с порывом водопроводной сети. Стальные трубы буквально изъедены ржавчиной, отверстия, порой, достигают величины 10 см. * Решением данной проблемы может стать применение водопроводной магистрали, изготовленной из материала-диэлектрика, т.е. трубы ПВХ. * Если не производить ремонт сетей, то в скором времени станет невозможна подача воды в жилой сектор (15 многоквартирных домов) и прочие объекты: магазины, школу, детский сад, амбулаторию, объекты общественного питания, почтовое отделение, отделение Сбербанка. | | |
| 7.4 | ожидаемые результаты от реализации Проекта | * Методом горизонтального бурения отремонтированы участки сети водопровода (450 м) по ул.Владимирова в с.Платошино, стальные трубы заменены на трубы ПВХ, установлена запорная арматура. * Публикация в печатных СМИ (не менее 2-х статей), публикация в сети интернет, социальных сетях (не менее 3-х постов). * Повышено качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. * Повышена надежность работы инженерно-технических сетей и сооружений. * Увеличен срок службы инженерно-технических сетей и сооружений; * Снижено количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшены потери воды. * Улучшена экологическая ситуация на территории сельского поселения. | | |
| 8 | Сведения о смете Проекта (проставить символ "V" в строках 8.1 и (или) 8.2) | | | |
| 8.1 | унифицированная форма локально-сметного расчета | | | **V** |
| 8.2 | [смета](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6DAD47327F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) по форме согласно приложению 3 к Порядку [<5>](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D57126F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) | | |  |
| 9 | Сведения для оценки Проекта в соответствии с требованиями, указанными в [критериях](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6DADB7424F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) оценки Проектов согласно приложению 1 к Порядку [<5>](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D57126F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) (проставить символ "V" в строках 9.1-9.6 при наличии сведений) | | | |
| 9.1 | прилагается видеозапись со схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, соответствующая требованиям, указанным в [подпункте "б" пункта 1.7.1.1](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D67221F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) Порядка [<5>](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D57126F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) | | | **V** |
| 9.2 | прилагается копия (либо оригинал) листовки, объявления, брошюры, буклета по продвижению Проекта, размещенных на информационном стенде распространенных среди жителей, соответствующих требованиям, указанным в подпункте ["в" пункта 1.7.1.1](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D67228F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) Порядка [<5>](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D57126F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) | | | **V** |
| 9.3 | прилагается копия (либо оригинал) публикации статей в средствах массовой информации (далее - СМИ) [<6>](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D57129F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) по продвижению Проекта (в случае если СМИ в электронном виде, прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению Проекта с указанием ссылки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | | | **V** |
| 9.4 | прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению Проекта на официальном сайте соответствующего муниципального образования с указанием ссылки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | **V** |
| 9.5 | прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению Проекта в социальных сетях с указанием ссылки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | **V** |
| 9.6 | прилагается дизайн-проект/чертеж/эскиз/схема Проекта | | | **V** |
| 10 | Заполняется в случае, если Проект направлен для участия в конкурсном отборе Проектов на уровне Пермского края в группе 5 (проекты ТОС) и ему присвоен индекс "Т" (проставить "V" в строках 10.1-10.2 (при наличии сведений)) | | | |
| 10.1 | прилагаются соответствующие материалы, подтверждающие освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год, и (или) документы с указанием ссылок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | |  |
| 10.2 | прилагаются копии документов, подтверждающих достижения органов ТОС за предыдущий и (или) текущий год | | |  |
| 11 | Оценка в соответствии с критериями оценки Проектов Конкурсного отбора на уровне муниципального образования | | | |
|  | Наименование критерия | | | Количество баллов |
| 11.1 | Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц [<4>](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D57127F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) от 10% стоимости Проекта | | | 20 |
| 11.2 | Наличие видеозаписи со схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором решается вопрос по участию в Проекте | | | 1 |
| 11.3 | Продвижение Проекта среди жителей муниципального образования или его части с использованием одного или нескольких информационных каналов в соответствии с требованиями, указанными в [подпункте "в" пункта 1.7.1.1](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D67228F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) Порядка [<5>](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D57126F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) | | | 1 |
| 11.3.1 | информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) | | | 1 |
| 11.3.2 | СМИ (публикации статей) | | | 1 |
| 11.3.3 | официальные сайты муниципальных образований | | | 1 |
| 11.3.4 | социальные сети | | | 1 |
| 11.4 | Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема) | | | 1 |
| Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1-11.4) | | | | **27** |
| 12 | Критерии оценки деятельности органов ТОС [<7>](consultantplus://offline/ref=A28890348E1B65ED85273EEE425C911064DB7C1A6296C3FD3CFF6385BA5BEC320B66E2860739C925B6D9D57128F50A87C089E9E311962C683B50B722k9eDP) | | | |
| 12.1 | Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год | | |  |
| 12.2 | Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение грантов, наличие наград (грамот, благодарственных писем)) за предыдущий и (или) текущий год | | |  |
| Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 12.1-12.2) | | | |  |
| Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1-11.4 и 12.1, 12.2) | | | | **27** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: | | |
| Представитель инициатора проекта | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | /Т.М.Прядеина/  (ФИО) |
| Дата: \_14.10.2021 года  Сведения об инициаторе Проекта:  \_\_Прядеина Татьяна Михайловна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, старосты сельского населенного пункта или иного уполномоченного лица)  Контактный телефон: \_\_\_89197170876\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail \_\_\_\_\_ tat101973@yandex.ru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Глава муниципального образования  (глава администрации муниципального | | |
| образования) Пермского края | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | /Ю.В.Левин/  (ФИО) |
| МП  Дата: \_14.10.2021 года. | | |