О подготовке гидротехнического
сооружения к пропуску паводковых 
вод весной 2022 года

04.04.2022

24

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

На основании пункта 9 части 1 статьи 5, пункта 11 части 1 статьи 35 Устава Платошинского сельского поселения, в целях организованного проведения работ по пропуску весеннего половодья и предупреждения травматизма и гибели людей

администрация Платошинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке гидротехнического сооружения «Берегоукрепление р.Бабка в с.Платошино Пермского района» (далее – ГТС) к пропуску паводковых вод весной 2022 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном средстве массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения», разместить на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения – глава

администрации Платошинского

сельского поселения                                                                                     Ю.В. Левин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 04.04.2022 № 24

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке ГТС к пропуску

паводковых вод весной 2022 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить контроль (мониторинг) природных и техногенных воздействий, способствующих ухудшению состояния ГТС. | Апрель-май | Левин Ю.В. |
| 2 | Отслеживать уровень воды в реке Бабка. | Апрель-май | Левин Ю.В. Плеханов А.В. |
| 3 | Обеспечить проведение регулярных обследований состояния ГТС. | Апрель-май | Левин Ю.В. Плеханов А.В. |
| 4 | Создать и определить места хранения и способы доставки аварийных запасов материалов, в том числе щебня, грунта в случае чрезвычайной ситуации для увеличения уровня насыпи дамбы ГТС во избежание выхода воды на берег. | До 10 апреля | Левин Ю.В. |
| 5 | Поддерживать в постоянной готовности системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС. | Апрель-май | Левин Ю.В. |
| 6 | Информировать население о вопросах безопасности ГТС. | Апрель-май | Левин Ю.В. |