Об организации безаварийного
пропуска паводковых вод в 2022 году

На основании пункта 9 части 1 статьи 5, пункта 11 части 1 статьи 35 Устава Платошинского сельского поселения, в целях организованного проведения работ по пропуску весеннего половодья и предупреждения травматизма и гибели людей

администрация Платошинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод весной 2022 года на территории сельского поселения согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по организации пропуска паводковых вод весной 2022 года согласно приложению 2.

Установить, что решения и указания комиссии в пределах ее компетенции являются обязательными к исполнению всеми предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами на территории сельского поселения.

3. Постановление опубликовать в муниципальном средстве массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения», разместить на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения – глава

администрации Платошинского

сельского поселения                                                                                     Ю.В. Левин

# Приложение 1

# УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 04.04.2022 № 25

ПЛАН

основных мероприятий по организации безаварийного пропуска

паводковых вод весной 2022 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить карту населенных пунктов с нанесенными границами зон прогнозируемого подтопления (затопления). | до 08 апреля | Лапшина Г.В. |
| 2 | Произвести уточнение списка граждан, подлежащих отселению из зон возможного затопления. | до 05 апреля | Шайдер Л.В. |
| 3 | Определить состав транспортных средств, водителей и трактористов для проведения спасательных и ремонтных работ. | до 11 апреля | Левин Ю.В. Плеханов А.В. Смирнов В.В. |
| 4 | Периодически отслеживать подъем уровня воды в р.Бабка по ул.Сибирский тракт, ул.Набережная, д.Усть-Курашим. | В течение паводка | Левин Ю.В. Плеханов А.В. |
| 5 | Определить и подготовить места для размещения эвакуируемого населения и домашних животных. | до 15 апреля | Левин Ю.В. Плеханов А.В. |
| 6 | Мониторинг скоплений льда (заторов) у мостов через р.Бабка и р.Платошинка с последующей передачей информации в МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района. | В течение паводка | Левин Ю.В. |
| 7 | Подготовить необходимые медикаменты. Провести инструктаж с жителями зон возможного затопления по оказанию первой помощи при охлаждении. Создать бригаду медработников из 3-х человек. | до 15 апреля | Левин Ю.В. Сычева Е.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Провести подворный обход населения, попадающего в зону возможного затопления, с выдачей памятки «Внимание: Паводок!» | до 15 апреля | Левин Ю.В. |
| 9 | Обеспечить население доброкачественной питьевой водой, провести мероприятия, исключающие попадание в систему водоснабжения возбудителей острых кишечных инфекций. | Весь период | Левин Ю.В. |
| 10 | Осуществлять особый контроль за состоянием пометохранилищ. | Весь период | Еремин А.В. |
| 11 | Осуществлять особый контроль за состоянием биологических прудов. | Весь период | Смирнов В.В. |
| 12 | Провести инструктивные занятия во всех классах МАОУ Платошинская средняя школа, с родителями во всех группах МАДОУ Платошинский детский сад «Солнышко». | до 15 апреля | Некрасова Л.И. Зайнетдинова Ю.А. |
| 13 | Принять меры по обеспечению сохранности личного имущества граждан в зоне затопления. | Весь период | Азанова Н.Н. |
| 14 | В случае затопления жилых территорий, провести эвакуацию населения, скота и личного имущества граждан. | По мере необходимости | Левин Ю.В. Плеханов А.В. |
| 15 | Организовать оповещение членов снт «Лесная поляна» о возможном подтоплении территории в период весеннего паводка, разработать план эвакуации из зон подтопления. | до 15 апреля | Левин Ю.В. Хафизов Р.Х. |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 04.04.2022 № 25

СОСТАВ

комиссии по организации пропуска паводковых вод весной 2022 года

Председатель комиссии:

Левин Ю.В.       – глава сельского поселения – глава администрации

Платошинского сельского поселения.

Члены комиссии:

Азанова Н.Н.   – участковый уполномоченный полиции отделения полиции

(дислокация пос.Кукуштан) отдела МВД России по Пермскому

району Пермского края (по согласованию);

Платонов С.В. – преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ Платошинская средняя

школа (по согласованию);

Плеханов А.В. – директор муниципального учреждения Платошинский центр

досуга «Гармония» (по согласованию);

Смирнов В.В.  – генеральный директор ООО «ГОЛДЕНПЛАТ»

(по согласованию);

Сычева Е.В.     – заведующий Платошинской сельской врачебной амбулаторией

(по согласованию);

Шайдер Л.В.    – заместитель директора муниципального учреждения

Платошинский центр досуга «Гармония» по общим вопросам

(по согласованию)

# Text boxes

25

04.04.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е