О подготовке жилищного фонда,
объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы 
к работе в осенне-зимний период

2017-2018 годов

# В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг., а также для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов

## ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1.бУтвердить состав комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Платошинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно  приложению 1.

## 2.бУтвердить план-график подготовки муниципальных зданий - администрации сельского поселения, учреждений культуры и спорта, котельных, ЦТП, тепловых сетей, находящихся на территории Платошинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно             приложению 2.

## 3. Утвердить план-график подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 3.

## 4. Утвердить план-график подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению 4.

## 5. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов на территории Платошинского сельского поселения согласно приложению 5.

## 6.  Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов на территории сельского поселения согласно приложению 6.

## 7.бУстановить срок готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периодуб2017-2018бгодов -бдоб01.09.2017 года.

## 8.бВедущему специалисту администрации Платошинского сельского поселения:

8.1. ежемесячно до 20 числа мая, июня, июля, августа, сентября, октября 2017 года представлять в МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района форму №1 ЖКХ (зима) срочная;
         8.2. ежемесячно до 20 числа августа и сентября 2017 года представлять  в МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района информацию о ходе выполнения планов мероприятий текущего и капитального ремонта согласно приложению 6;

8.3. ежемесячно до 20 числа июня, июля, августа 2017 года представлять в МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района паспорта готовности зданий, жилых домов.

9. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном средстве массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Платошинского сельского поселения www.platoshino59.ru.

## 10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                            Ю.В. Левин

Приложение 1  
                                                                                                      УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                                                        -                                                                                                     постановлением 
                                                                                                      администрации  
                                                                                                      Платошинского                                                                                                 -                                                                                                     сельского поселения     
                                                                                                      от 20.03.2017  № 48

СОСТАВ

комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы Платошинского сельского поселения к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Председатель:       Левин Ю.В., глава сельского поселения

Заместитель
председателя:        Локтеева А.В., ведущий специалист администрации поселения
                                 
Секретарь:             Шайдер Л.В., главный специалист администрации поселения

Члены комиссии:  Болгова В.Ф., директор МАОУ «Платошинская средняя школа»                               -                               (по согласованию)

Бурдин В.Д., председатель ТСЖ «Владимирова, 26»                                         -                               (по согласованию)

Гусельникова О.А., председатель ТСЖ «Владимирова, 28»

(по согласованию)

Керова Н.Н., заведующий МУ «Библиотека Платошинского   -                                  -                               сельского поселения» Пермского муниципального района               -                               (по согласованию)

Козлов Л.В., начальник котельной ООО «Стройтехсервис»

(по согласованию)

Мосунова Г.В., заведующий МБДОУ «Платошинский детский                        сад    -                     сад "Солнышко"» (по согласованию)

Петров О.Н., начальник ЖКХ ООО «Стройтехсервис»                   -                               (по согласованию)

Рюмина И.А., директор МУ Платошинский сельский дом                         -                               культуры (по согласованию)

Смирнов В.В., председатель ЖК «Уют» (по согласованию)

Сычева Е.В., заведующий Платошинской СВА                               -                               (по согласованию)

Юмин В.А., председатель ТСЖ «Владимирова, 22»                      -                               (по согласованию)

Приложение 2  
                                                                                                      УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                                                        -                                                                                                     постановлением 
                                                                                                      администрации  
                                                                                                      Платошинского                                                                                                 -                                                                                                     сельского поселения     
                                                                                                      от 20.03.2017  № 48

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки к работе в осенне-зимний период  2017-2018 годов здания администрации сельского поселения, учреждений культуры и спорта, котельных, ЦТП, тепловых сетей, находящихся на территории  Платошинского сельского поселения

| № п/п | Здание, учреждение, объекты инженерной инфраструктуры; адрес местонах-я | Зданий, шт. | График готовности зданий по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Из них с ц/о | Общая площадь кв. м. | 20.06. 2017 | 20.07. 2017 | 20.08. 2017 | 01.09. 2017 |
| 1 | Здание администрации сельского поселения с. Платошино, ул. Школьная, 40 | 1 | 1 | 200,1 | - | - | - | 1 |
| 2 | МУ Платошинский сельский дом культуры с. Платошино, ул. Школьная, 44 | 1 | 1 | 430,3 | - | - | - | 1 |
| 3 | Котельная с. Платошино, | 1 |  | 128,3 | - | - | - | 1 |
| 4 | ЦТП с. Платошино, ул. Владимирова, 17а | 1 |  | 263,1 | - | - | - | 1 |
| 5 | Тепловые сети, км | 5,17 |  |  | - | - | - | 5,17 |

Приложение 3  
                                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                                                               -                                                                                                  постановлением 
                                                                                                   администрации  
                                                                                                   Платошинского                                                                                                 -                                                                                                  сельского поселения     
                                                                                                   от 20.03.2017 № 48

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки к работе в осенне-зимний период  2017-2018 годов

жилищного фонда, находящегося на территории

Платошинского сельского поселения

| № | Жилищный фонд | Жилых домов | Общая площадь, м² | Кол-во прожив-х человек | График готовности домов по состоянию на (нарастающим итогом): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | из них с ц.о. |  |  | 20.06. 2017 | 20.07. 2017 | 20.08. 2017 | 01.09. 2017 |
| I | Муниципальный | 24 | 23 | 15557 |  | - | - | - | 23 |
|  | Городское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Управляющая компания | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИП | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сельское поселение | 24 | 23 | 15557 |  | - | - | - | 23 |
|  | Управляющая компания | 23 | 22 | 15367,7 |  | - | - | - | 22 |
|  | ИП | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления | 1 | 1 | 189,3 |  | - | - | - | 1 |
|  | ИТОГО: | 24 | 23 | 15557 |  | - | - | - | 23 |
| II | Ведомственный | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Управляющая компания | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИП | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | Частный: ТСЖ, ЖСК | 6 | 6 | 18294,9 |  | - | - | - | 6 |
|  | ТСЖ | 3 | 3 | 9388,7 |  | - | - | - | 3 |
|  | ЖСК | 3 | 3 | 8906,2 |  | - | - | - | 3 |
|  | ИТОГО: | 6 | 6 | 18294,9 |  | - | - | - | 6 |
|  | ВСЕГО: | 30 | 29 | 33851,9 |  | - | - | - | 29 |

Приложение 4  
                                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                                                               -                                                                                                  постановлением 
                                                                                                   администрации  
                                                                                                   Платошинского                                                                                                 -                                                                                                  сельского поселения     
                                                                                                   от 20.03.2017 № 48

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки к работе в осенне-зимний период  2017-2018 годов

объектов социальной сферы, находящихся на территории

Платошинского сельского поселения

| № | Здания учреждений соцкультбыта | Зданий, шт. | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Из них с ц.о. | Общая площадь, м² | 20.06. 2017 | 20.07. 2017 | 20.08. 2017 | 01.09. 2017 |
| 1 | Объекты социальной защиты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных | 2 | 2 | 5719,1 | - | - | 2 | 2 |
|  | МБДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» | 1 | 1 | 2975 | - | - | 1 | 1 |
|  | МАОУ «Платошинская средняя школа» | 1 | 1 | 2744,1 | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Объекты культуры и искусства | 1 | 1 | 430,3 | - | - | - | 1 |
|  | МУ «Платошинский сельский дом культуры» | 1 | 1 | 430,3 | - | - | - | 1 |
| 4 | Объекты здравоохранения | 1 | 1 | 393,8 | - | - | - | 1 |
|  | Платошинская сельская врачебная амбулатория | 1 | 1 | 393,8 | - | - | - | 1 |
| 5 | Объекты физкультуры и спорта | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 4 | 4 | 6543,2 | - | - | 2 | 4 |
|  | ВСЕГО: | 4 | 4 | 6543,2 | - | - | 2 | 4 |

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 20.03.2017 № 48

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

на территории Платошинского сельского поселения

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, в т.ч.: - ООО «Стройтехсервис» | 3 | 15.08.2017-01.09.2017 | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 |
| 2 | Бюджетные организации, в т.ч.: - учреждения образования - учреждения здравоохранения - учреждения культуры - учреждения управления | 5 2 1 1 1 | 01.08.2017-15.08.2017 | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 |
| 3 | Объекты жилищного фонда, в т.ч.: - ООО «Стройтехсервис» - ЖК «Уют» - ТСЖ «Владимирова,28» - ТСЖ «Владимирова,22» - ТСЖ «Владимирова,26» - Владимирова, д. 3 | 29 22 3 1 1 1 1 | 15.08.2017-01.09.2017 |  |

Приложение 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от  20.03.2017 № 48

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов

на территории Платошинского сельского поселения

| № п/п | Наименование поселе-ния | Наименование работ, перечень объектов | Объем, ед. | Сети, км | Тек. ремонт, тыс. руб. | Кап. ремонт, тыс. руб. | Срок испол-нения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Платошинское | Профилак-тические работы | - | 5,17 | - | - | 01.09. 2017 | ООО «Стройтехсервис» |
| 2 | Платошинское | Ремонт сетей теплоснаб-жения | - | 0,3 | 264,4 | - | 01.08. 2017 | ООО «Стройтехсервис» |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

НСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

НСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

20.03.2017

48