Об утверждении Программы
комплексного развития транспортной

инфраструктуры Платошинского
сельского поселения Пермского

муниципального района

на 2016-2020 годы

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п «Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"», Уставом Платошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в муниципальном средстве массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                            Ю.В.Левин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 03.07.2017 № 83

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района

на 2016-2020 годы

1. Паспорт ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п «Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"» |
| Заказчик Программы | Администрация Платошинского сельского поселения, 614545, Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Школьная, д. 40 |
| Разработчик Программы | Администрация Платошинского сельского поселения, 614545, Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Школьная, д. 40 |
| Цели Программы | 1. Повышение уровня комфортности и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам местного значения Платошинского сельского поселения (далее – Платошинское СП). 2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Платошинского СП путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения транспортной системы. |
| Задачи Программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Платошинского СП; 2. развитие сети автомобильных дорог Платошинского СП, в том числе объектов придорожного сервиса; 3. обеспечение комфортных условий использования транспортной системы, а также доступности транспортного обслуживания для граждан, в том числе маломобильных категорий населения автомобильным транспортом; 4. повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Платошинского СП с целью снижения травматизма участников дорожного движения; |
| Целевые показатели Программы | - Реконструкция автомобильных дорог общего пользования обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (не менее 2 км.) - Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 9,0 км. - Доля автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (увеличение показателя до 96 %) - Протяженность отремонтированных пешеходных дорожек (тротуаров), в т.ч. капитально 1030 п.м. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в срок с 2016 по 2020 год в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства бюджета Пермского муниципального района 6493,3 тыс. руб. Средства бюджета Платошинского СП 6200,0 тыс. руб. При реализации Программы возможно привлечение средств федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников. |

| Целевые показатели программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало реализации программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | 1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | км. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Платошинского СП и искусственных сооружений на них | км. | 0 | 0,5 | 2,9 | 3,2 | 2,0 | 1,0 |
|  | 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 62,7 | 64,7 | 74,3 | 87,2 | 95,2 | 96,3 |
|  | 4. Протяженность отремонтированных пешеходных дорожек (тротуаров) в асфальтобетонном исполнении или в тротуарной плитке (брусчатке) | п.м. | 0 | 0 | 220 | 260 | 350 | 200 |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Платошинского сельского поселения

2.1. Платошинское сельское поселение территориально расположено в границах Пермского муниципального района, который, в свою очередь, согласно Схеме территориального планирования Пермского края отнесен к Центральному функционально-планировочному району, в который входят Добрянский, Ильинский, Краснокамский, Нытвенский, Пермский муниципальные районы, и Пермский городской округ.

2.2. Платошинское СП находится в границах Пермской агломерации, которая включает в себя формирующуюся зону опережающего развития - Пермско-Краснокамский промышленный узел. По функциональному назначению территория агломерации делится на три зоны. Ядро агломерации включает территорию г. Перми в установленных границах и резервные территории для перспективного развития, предназначено для активного жилищного и гражданского строительства, обслуживающих, производственных, рекреационных, деловых и логистических функций, связи и телекоммуникаций.

2.3. Планировочная структура Пермского муниципального района к настоящему времени уже сложилась.

Опорным центром районной системы расселения является г. Пермь, являющийся административным, финансовым и культурным центром. На его территории расположены  основные административные структуры, учреждения образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, промышленные предприятия.

2.4. В состав Платошинского СП входят: село Платошино, административный центр поселения, деревни Сыро-Платошино, Сухо-Платошино, Усть-Курашим. Общая площадь поселения составляет 3536 га.

2.5. Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Платошинского сельского поселения, утверждённому постановлением администрации Платошинского сельского поселения от 16.01.2017 № 3, общая протяжённость автомобильных дорог составляет 24,9 км., из них 9,784 км. поставлены на учёт.

2.6. Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметки), в основном, соответствуют требованиям нормативных актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения.

2.7. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения на территории Платошинского СП.

2.8. Кроме того, по территории Платошинского СП проходит участок железнодорожной магистрали Пермь – Екатеринбург (Транссиб), на котором расположены две действующие пассажирские посадочные платформы: «Платошино» и «1492 км».

3. Описание основных целей и задач Программы

3.1. В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, предусматривается несколько основных целей, в том числе:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности;

- улучшение инвестиционного климата.

3.2. Настоящей Программой обозначаются следующие основные цели:

3.2.1. повышение уровня комфортности и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам;

3.2.2. обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения путем устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения транспортной системы.

3.3. Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:

3.3.1. улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Платошинского СП;

3.3.2. развитие сети автомобильных дорог местного значения Платошинского СП, в том числе объектов придорожного сервиса;

3.3.3. обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для граждан, в том числе маломобильных категорий населения;

3.3.4. повышение безопасности дорожных условий с целью снижения травматизма участников дорожного движения.

## 4. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков

## их реализации

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации указан в приложении 1 к Программе.

## 5. Информация по ресурсному обеспечению Программы

5.1. Расходы на реализацию мероприятий Программы в 2016-2020 годах составят 6 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 300,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 200,0 тыс. рублей

2019 год – 1 300,0 тыс. рублей

2020 год – 1 500,0 тыс. рублей

5.2. Ресурсное обеспечение Программы по годам и источникам финансирования представлено в приложении 2 к муниципальной Программе.

## 6. Описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

6.1. Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

недостаточное финансирование программных мероприятий;

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

законодательные риски.

6.2. Принятие мер по управлению рисками Программы в процессе ее реализации осуществляется ответственным исполнителем Программы – администрацией Платошинского сельского поселения.

6.3. На минимизацию рисков, связанных с достижением конечных результатов Программы, направлены меры по разработке планов по мероприятиям, мониторинг реализации Программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации Программы.

6.4. Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также ежегодной корректировки финансовых показателей Программы.

## 7. Методика оценки эффективности Программы

7.1. Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность Программы оценивается ежегодно.

Также ответственным исполнителем Программы регулярно осуществляется мониторинг реализации Программы.

7.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки следующих показателей:

7.2.1. степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач Программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп,

где

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или

Сд = Зп / Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

7.2.2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета(ов) Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной Программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = Сд x Уф.

Реализация Программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной Программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5 - 0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8 - 1 |

## Приложение 1

к Программе комплексного

развития транспортной

инфраструктуры

Платошинского сельского

поселения Пермского

муниципального района

на 2016-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Ед. изм. | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования Платошинского СП и искусственных сооружений на них | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 | Приведение в нормативное состояние 2,2 км. автомобильных дорог общего пользования обеспечивающих доступность земельных участков |
| 1.1.1 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении, обеспечивающей доступность земельных участков для многодетных семей расположенных по адресу: с. Платошино, ул. Сибирский тракт от дома № 132 до ул. Сибирский тракт д. № 144 и № 144А | км. | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2018 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1 км. |
| 1.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении, обеспечивающей доступность земельных участков для многодетных семей расположенных в с. Платошино на левом берегу р. Бабка справа от автомобильной дороги в сторону с. Курашим | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1,2 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 | По итогам реализации Программы должно быть капитально отремонтировано не менее 9,1 км. |
| 2.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении, обеспечивающей доступность земельных участков для индивидуального жилищного строительства расположенных в с. Платошино на левом берегу р. Бабка слева от автомобильной дороги в сторону с. Курашим | км. | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2018 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования протяженностью 0,5 км. |
| 2.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении, обеспечивающей доступность земельных участков для индивидуального жилищного строительства на земельном массиве в границах дер. Сыро-Платошино | км. | Администрация Платошинского СП | 2019 | 2020 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования протяженностью 2 км. |
| 2.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении от федеральной автомобильной трассы до дер. Сухо-Платошино | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении от федеральной автомобильной трассы до дер. Сыро-Платошино | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования протяженностью 1 км. |
| 2.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенной в с. Платошино, ул. Сибирский тракт, от автомобильного моста через р. Бабка в сторону с. Кукуштан до границы населенного пункта с. Платошино | км. | Администрация Пермского муниципального района, Администрация Платошинского СП | 2017 | 2018 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении протяженностью 3 км. |
| 2.6 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенного в с. Платошино, от ул. Владимирова до границы населенного пункта (в сторону птицефабрики) | км. | Администрация Пермского муниципального района, Администрация Платошинского СП | 2017 | 2017 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,7 км. |
| 2.7 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенного в с. Платошино от ул. Владимирова, д. 26А до границы населенного пункта (в сторону ДРСУ) | км. | Администрация Пермского муниципального района, Администрация Платошинского СП | 2017 | 2017 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,4 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в д. Сухо-Платошино, ул. Светлая | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2016 | Капитально отремонтирован участок автомобильной дороги протяженностью 0,5 км. |
| 3 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 |  |
| 3.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 | По итогам реализации Программы должно быть отремонтировано не менее 9,61 км. |
| 3.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Владимирова (в сторону железнодорожного тоннеля) | км. | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2018 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,4 км. |
| 3.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Владимирова (от центральной площади в сторону магазина ООО «Нор») | км. | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2018 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,17 км. |
| 3.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Владимирова в сторону железнодорожной магистрали (вдоль дома по ул. Владимирова, д. № 20) | км. | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2018 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,13 км. |
| 3.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в д. Усть-Курашим, ул. Весенняя | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью не менее 0,4 км. |
| 3.1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в д. Усть-Курашим, ул. Зеленая | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью не менее 0,15 км. |
| 3.1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в д. Усть-Курашим, ул. Луговая | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью не менее 0,15 км. |
| 3.1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в д. Усть-Курашим, ул.Дачная | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью не менее 0,7 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.8 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Западная | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2016 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,25 км. |
| 3.1.9 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Полевая | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2016 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,19 км. |
| 3.1.10 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Молодежная | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2016 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,16 км. |
| 3.1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Владимирова между домами №№ 22; 24 | км. | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2018 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,2 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.12 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Сибирский тракт, от автомобильного моста через р. Бабка до юго-восточной границы населенного пункта с. Платошино | км. | Администрация Пермского муниципального района Администрация Платошинского СП | 2017 | 2020 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью1,5 км. |
| 3.1.13 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Школьная | км. | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,4 км. |
| 3.1.14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в асфальтобетонном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Пионерская | км. | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,3 км. |
| 3.1.15 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Набережная | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,66 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.16 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в с. Платошино, ул. Солнечная | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2020 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,5 км. |
| 3.1.17 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в с. Платошино, пер. Плехановский | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2020 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,3 км. |
| 3.1.18 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в дер. Усть-Курашим, ул. Центральная | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1,5 км. |
| 3.1.19 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в дер. Сыро-Платошино, ул. Швалева С.В. | км. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,7 км. |
| 3.1.20 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в гравийно-щебеночном исполнении расположенного в дер. Сухо-Платошино, ул. Светлая | км. | Администрация Платошинского СП | 2020 | 2020 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,5 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 |  |
| 3.2.1 | Очистка автомобильных дорог и междворовых проездов Платошинского СП в зимнее время | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 | Содержание автомобильных дорог в зимнее время в соответствии с нормативными требованиями |
| 3.2.2 | Уборка улиц и междворовых проездов в летнее время | км. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 |  |
| 3.3 | Организация дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.09.2014 № 907 |  | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 | Размещение технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметки) в соответствии с ПДД |
| 3.3.1 | Разработка и реализация проекта по организации одностороннего движения в с. Платошино ул. Пионерская, от ул. Сибирский тракт до магазина ООО «Нор» |  | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2017 | Организация одностороннего автомобильного движения на данном участке дороги |
| 4 | Протяженность отремонтированных пешеходных дорожек (тротуаров) | п.м. | Администрация Платошинского СП | 2016 | 2020 | По итогам реализации Программы протяженность отремонтированных пешеходных дорожек составит 1 030 п. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | Ремонт пешеходной дорожки с использованием тротуарной плитки (брусчатки) в с. Платошино ул. Владимирова от д. № 18 до д. № 26А | п.м. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2018 | Обустройство пешеходной дорожки протяженностью 260 м. |
| 4.2 | Ремонт пешеходной дорожки в асфальтобетонном исполнении в с. Платошино от ул. Владимирова, д. № 2 до железнодорожной посадочной платформы (четный путь) | п.м. | Администрация Платошинского СП | 2017 | 2017 | Ремонт пешеходной дорожки протяженностью 220 м. |
| 4.3 | Ремонт пешеходной дорожки в асфальтобетонном исполнении от железнодорожной посадочной платформы (нечетный путь) до ул. Школьная, д. № 40 | п.м. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Ремонт пешеходной дорожки протяженностью 350 м. |
| 4.4 | Ремонт пешеходной дорожки в асфальтобетонном исполнении от ул. Школьная, д. № 63, до ул. Пионерская, д. №1 | п.м. | Администрация Платошинского СП | 2018 | 2019 | Ремонт пешеходной дорожки протяженностью 200 м. |

## Приложение 2

к Программе комплексного

развития транспортной

инфраструктуры

Платошинского сельского

поселения Пермского

муниципального района

на 2016-2020 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы

за счет средств бюджетов разных уровней и внебюджетных источников

| Наименование программного мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КЦСР | КВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | Бюджет Пермского муниципального района |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Платошинского СП | 516 | 34 1 01 4Д030 | 243 | 0,0 | 200 | 100 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Бюджет Пермского муниципального района | 516 |  |  | 0,0 | 2001,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Платошинского СП | 516 | 34 1 01 4Д030 | 2243 | 0,0 | 200 | 300 | 400 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Бюджет Пермского муниципального района | 516 |  |  | 0,0 | 4491,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Платошинского СП | 516 | 34 1 01 4Д020 | 2244 | 200 | 100 | 100 | 100 | 700 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Бюджет Пермского муниципального района |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Платошинского СП | 516 | 34 1 01 4Д010 | 2244 | 700 | 800 | 700 | 800 | 800 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.07.2017

83